內政部建築研究所補助中央政府機關（構）及各級國立學校
辦理107年度「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」申請須知

1、 前言
臺灣地區的既有建築物約占全國建築物總量97%，普遍存在耗能、耗水，及環境不透水化、不符生態環境等問題，常造成能源之浪費。107年度「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」依據行政院核定之「永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案」（以下簡稱本方案）為藍本，針對具改善潛力既有建築物，進行耗能診斷服務與節能改造，同時導入建築能源管理系統、室內照明及屋頂綠化等改善，使建築物達到節能減碳之目標，並帶動我國相關節能產業之發展，俾達示範推廣之效益，爰特定本須知。
2、 補助對象
中央政府機關（構）暨所屬廳舍及各級國立學校。

3、 執行方式
本計畫係由內政部建築研究所主辦，由本所委託之執行團隊（105年度為財團法人台灣建築中心）執行，並聘請國內專家學者籌組「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」服務團（以下簡稱服務團），協助辦理改善工程之現勘、實測、評估，提出改善建議及初步規劃設計等輔導工作。

本計畫歷年來所需經費皆由本所全額補助，預算來源為行政院公共建設計畫經費，惟依行政院秘書長及國家發展委員會審議之函示意見，本方案應至少編列30%自償性經費，故本計畫受補助單位須能自行籌措編列30％以上之自籌款，方可申請補助。亦即本所支付本計畫核定總經費之70%為上限，其餘需由受補助單位自行籌措支應，若受補助單位因故無法支應自籌款者，最遲應於107年度開始執行前來文放棄補助，並由備選單位遞補。
考量本計畫未來所有受補助單位均須自行編列107年度自籌款，且一般公務機關每年概算需於前一年度3月底前即編列送審，為利受補助單位能於前一年度（106年）3月底前及時編列自籌款預算送審，故提前於105年辦理107年度本計畫之籌備工作。

本計畫主要執行期程請詳本須知六、計畫辦理時程。惟本補助計畫雖提前辦理107年度之籌備工作，後續仍需俟107年度本方案預算經立法院審議通過後，方可據以執行。
4、 補助單位選取原則
(1) 對於中央空調、照明、熱水設備等耗能系統，節能與二氧化碳排放減量具有明顯效益者；或對於建築物之屋頂隔熱（含綠化）、外遮陽、戶外遮棚及基地保水等設施，減緩都市熱島效應具有助益者。
(2) 考慮北、中、南地區與偏遠地區之平衡發展；偏遠地區之中央政府機關（構）及各級國立學校優先列入。
(3) 使用單位改善需求高，具有高度配合意願及工程發包與執行能力。
(4) 位處宣導效益高、往來人員眾多之重要辦公場所或大型展覽空間，或能檢附欲改善項目之歷史用電資料者。
(5) 未接受本計畫補助之單位優先列入。

(6) 受補助單位承諾於本計畫改善完成之次年度申請綠建築標章-舊建築改善類（RN）者，則優先列入。
5、 建築節能與綠廳舍改善補助計畫及改善項目簡介
臺灣位處亞熱帶，氣候濕熱，空調耗能密度極高；尤其在近年來地球溫暖化、中央空調系統超量設計或缺乏有效能源管理之情況下，使室內冷房負荷耗電量大增，造成嚴重浪費能源；而部分建築物由於設計不當，亦造成室內照明、外牆、屋頂隔熱性能不佳等問題，因此，提升建築物內各設備之能源使用效率、室內照明節能及隔熱性能等，進而達到節約能源及減少CO2排放量，為本計畫之主要目標。
本計畫以建築物設備運轉與能源管理之角度，針對中央廳舍暨各級國立學校等既有建築物之空調、室內照明、熱水系統等，導入低成本節能技術、運轉管理策略及進行測試調整平衡程序，經由系統面、設備面及管理面之調整改善，以降低建築物之耗能，同時加入屋頂隔熱（含屋頂綠化）、外遮陽、戶外遮棚及基地保水等具有減緩都市熱島效應之改善手法，將可有助於降低夏季尖峰用電，且對於景觀改善及保水效益亦有莫大的助益。
107年度「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」，改善項目將以（一）建置或升級建築能源管理系統、（二）高效率熱泵熱水系統節能改善、（三）空調系統節能策略導入節能改善、（四）老舊空調主機系統設備之汰舊換新節能改善、（五）進行測試、調整、平衡使空調系統最佳化運轉節能改善、（六）室內照明節能改善、（七）屋頂隔熱（含屋頂綠化）改善、（八）外遮陽改善、（九）戶外遮棚改善、及（十）基地保水改善等10個項目作為107年度補助改善計畫之主要項目，相關說明如下：
(1) 建置或升級建築能源管理系統(BEMS) 
建築能源管理系統（Building Energy Management System，簡稱BEMS）係以直接數位控制（DDC）及網際網路等技術，集中監控各配電箱之供電需量、空調主機、水路系統、空調箱及風機盤管或照明設備之運轉狀況，具有設備異常警示功能及資料庫自動記錄功能。並可透過網路遠端連線操作，以有效管理或分析歷年運轉資料，進行系統診斷，評估能源使用效率優劣，作為不斷調整最佳化節能管理之依據。透過BEMS之監控改善及管理，可有效合理化室內溫、濕度及外氣供應量；控制電力負載狀況，防止尖峰用電超約罰款，並加強設備管理維護，維持機器設備最佳運轉效率。

	建築物能源管理系統(BEMS)功能簡介

	[image: image1.jpg]VKK BB AIK R





	[image: image2.png]736 41084

22

- 15471

Bt

- 2801

om lome9 -

o 10257 -

om @ -

om wws9 -

o 29 -

om om0 -
000 126832

420 16832

ozl
o3
2
o
o)
x|
)






	BEMS具備遠端連線功能，可直接透過IE網路連線監控建築物內各設備。
	BEMS具備監測資料庫功能，自動產生各耗電設備月、日報表，供業主評估建築物能源使用情形。

	[image: image3.png]vk BB

VKoK ERE IR E

zemes s I
aggze
AFESE

%
Kw
%

e Il %
mize <
L

e I
amae
a@Est

e I
A
asEst N

%
Kw
%

s I %
A KW
AEESE %

zpszaask IR

A
asEst N

et

@i
aEEst

%
Kw
%

s R %
mizs W
aEEst %

et R
gz
aEEst





	[image: image4.jpg]SRR

o B

B 3!

[fvimusafz
(D

YD &%

Emm  Em [ooe [ [ ]
FIXMRIA | [EHRRTHAL KT RKERTHSL AT GARRTHG: RTHXBRTHG, R XRTH

1
winanen a5 ovi) vzl Bv3)
T & “aw Ew
ot o)
o gt
o prm——
o 59 B

o7 "5 i)

Bv4) (8VS) 86| BV7)






	BEMS之空調主機加卸載功能，有效管理空調主機群台數運轉，防止尖峰用電超約罰款。
	BEMS可管理空調儲冰系統儲融冰策略，有效適化建築物電力契約容量。


(2) 高效率熱泵熱水系統節能改善
傳統電熱水器效率不佳，耗能嚴重且常有忽冷忽熱的問題，而鍋爐設備則需支出龐大之燃料費。針對上述情況，本計畫係採用高效能之熱泵設備，回收再利用大自然中之熱能或廢熱，進而產生熱水，其效率為傳統電熱水器的3倍以上；若與鍋爐設備相較，則可節省大量燃料支出，整體能源效率約可提升40％，回收年限僅需2年。且熱泵設備產生之餘冷，亦可回收整合至空調系統中，供應部分冷房以減少空調用電，達到雙重節能效果。

	高效率熱泵熱水系統節能改善

	改善前
	改善後

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	既有瓦斯鍋爐製造熱水成本過高，年度所需費用甚巨。
	增設熱泵系統與現場鍋爐系統結合，熱泵系統做為預熱或先發運轉，大幅提高整體熱水系統能源效率。


(3) 空調系統節能策略導入節能改善
空調系統占建築物耗電約40%至50%，若可提升空調系統設備能源使用效率，則可大幅提升節能減碳之功效。本計畫之空調系統節能策略，係以整合建築節能與資通訊BEMS能源監控系統及導入節能運轉策略等方式，進行改善工程。如：不同季節之空調主機台數控制，可使主機長時間運轉於高負載率高效率之狀態；增設變頻調控設備，以發揮變流量節能功效，減少馬達運轉耗電；空調箱增設熱交換器及監控設備，進行外氣預冷、廢熱回收或自動控制外氣引入量等節能運轉策略，以降低空調熱負荷等。

	空調系統節能策略導入節能改善

	改善前
	改善後

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	冰水系統三通閥老舊，無法正常作動，且必須提供相同冰水流量至空調箱，導致冰水泵耗能。
	改善為變流量冰水系統，可隨著室內負載變化控制冰水流量。

	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]




	空調箱外氣風門為人員手動控制，無法依照室內外狀況調控。
	空調箱新設之外氣量自動調節風門能夠依照室內CO2濃度調整外氣量及依照室外環境進行外氣冷房之運用。


(4) 老舊空調主機系統設備之汰舊換新節能改善
中央空調系統以冰水主機耗能為最大部分，約占系統耗能的60%，其中央空調系統之超量設計、空調主機效率老化、舊型冰水主機效率差，且經長時間使用造成效率下降，皆是造成空調耗能之主因。本計畫針對老舊冰水主機進行汰舊換新之策略，預計中央空調系統可節能20%至25%，對於節能減碳有很大助益，俾達示範效果。

	老舊空調主機系統設備之汰舊換新節能改善

	改善前
	改善後

	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]




	中央空調系統之超量設計、空調主機效率老化，且經長時間使用造成效率下降，皆是造成空調耗能之主因。
	針對老舊冰水主機進行汰舊換新之策略，預計中央空調系統可節省20%至25%，對於節能減碳有很大助益。


(5) 進行測試、調整、平衡使空調系統最佳化運轉節能改善
測試、調整、平衡程序（Testing, Adjusting and Balancing，簡稱TAB）係近年來美、日等先進國家為推動空調節能積極採取之有效策略之一。本計畫針對空調、熱泵系統執行TAB程序，可調整系統適化系統運轉狀態，提升約5%至8%的能源效率。由於不需汰換主要之硬體設備，藉由加裝相關監控閥件即可進行TAB程序，因此具有低投資成本及低回收年限之優點。

	進行測試、調整、平衡使空調系統最佳化運轉節能改善

	[image: image13.jpg]



	[image: image14.jpg]




	出風口風量量測與調整，使各風口風量平衡，以達到室內人員舒適及節能之目的。
	進行空調箱壓差感測器之移裝與校正，以達到變風量節能運轉功能。

	[image: image15.jpg]



	[image: image16.jpg]




	冰水流量測量與調整，使各支管水量平衡及達到設計值，以均衡分配冷源。
	進行冰水泵壓差感測器之移裝與校正，以達到變水量節能運轉功能。


(6) 室內照明節能改善
油電價高漲的現代，如何挑選高效率與防眩光的燈具，在提供適當之照度前提下並達到室內照明節能，已成為室內照明設計的主要訴求。除了採用高效率燈具外，利用晝光、裝設反射板及採用防眩光燈具等設備，可以提升室內照明之舒適度及達到節能減碳，同時增加室內人員的工作效率。而非經常性使用之空間，可導入照明控制或輔助照明概念，透過自動感應或定時點滅裝置，增進照明節能之功效。

	室內照明節能改善

	改善前
	改善後


	[image: image17.jpg].‘:) w {




	[image: image18.jpg]




	使用之燈具為T8傳統燈具搭配電感式安定器，年限已有20年之久，老舊且耗能，昏暗的燈光易造成學生生活起居的不便，此外，現況燈具型式為山型，吸頂式且無格柵設計，易造成眩光問題，產生視覺上不舒適感，降低照明品質。
	空間改善性質將既有傳統T8螢光燈具更換為T5高效率電子式燈具，改善原有高耗能眩光大之舊式燈具，採用具節能標章或符合室內照明規範之產品，以確保舒適之室內環境、達節約用電之效。

	[image: image19.jpg]



	[image: image20.jpg]




	書庫區平時使用人數少，人來人往變動性甚大，燈具卻經常性開啓，造成能源耗費。
	利用書櫃間之防傾倒鋼管，將燈具配置在適當位置，並於走道設置紅外線感應器，藉由光阻感應及透過人體感應，達到無人時自動開關燈具，有效達到節能。


(7) 屋頂隔熱（含屋頂綠化）改善
建築物屋頂受到外氣影響甚大，隔熱性能差的屋頂會增加室內環境的熱負荷，故改善屋頂隔熱可減少空調能源消耗，增加舒適性。屋頂隔熱方式甚多，包括鋪設隔熱層，利用材料的熱阻特性來阻擋太陽輻射熱傳遞入室內；或是採用屋頂綠化不但可降低都市熱島效應以減緩地球暖化，亦可替建築物降溫、綠美化都市環境以及淨化都市空氣。藉由提升屋頂綠化面積，及選用降溫效果高的植栽，可隔絕降低建築物的熱量負荷，降低屋頂層的室內溫度，達到節能減碳及改善室內熱舒適度的效果。
	屋頂隔熱節能改善

	鋪設隔熱層
	雙層屋頂構造

	[image: image21.jpg]- 7
P il
g




	[image: image22.jpg]




	運用材料的熱阻特性來阻擋太陽輻射熱
	利用上層構造來遮蔽直接日射，中間設計為空氣層，以風力或浮力通風的原理來散熱

	屋頂綠化改善

	改善前
	改善後

	[image: image23.jpg]



	[image: image24.jpg]




	文化資產總管理處籌備處行政大樓原有屋頂隔熱層不佳，導致研習中心室內熱負荷過大。
	於屋頂層增作植栽槽，除增加環境美化外，更有效降低屋頂熱傳透率，減少室內熱負荷。


(8) 外遮陽改善

外遮陽設計在亞熱帶地區是建築外殼節能改善最有效的方法之一，其影響整體空調耗能變動約兩成左右，另外遮陽同時也是一種科學化、綜合化的建築風格設計法，其會因地方緯度及氣候特性之不同而形成具地方特色之遮陽型式。因此，外遮陽之設計不但能達成節能之目的，亦能塑造地方風貌。

	外遮陽改善

	改善前
	改善後




	[image: image25.jpg]\




	[image: image26.jpg]







	[image: image27.jpg]



	[image: image28.jpg]




	大樓為獨棟建物，東、西兩側近處均無建物遮蔽，因夏日大樓受日照曝曬整日，造成建物本體溫度上升；又為使服務場所及辦公空間維持舒適合宜的溫度，勢必提高空調冷氣運轉率，而徒耗電力。
	於西側採用造型鋁遮陽棚，依高低窗的位置不同，分為上下兩層，固定於窗框上；表面沖孔率約為8％。於東側採用鋁合金百葉遮陽板，沖孔率約為8％，裝設高度不影響視野、景觀，且可有效遮陽隔熱為原則。


(9) 戶外遮棚

熱島效應為現代化城鎮的共同環境問題，往往造成對微氣候、人類以及野生動植物棲息地的影響，並造成空調設備的大量使用，進而導致能源浪費。適當的綠化及設置戶外遮棚，有助於隔熱和避免室內受紫外光直接照射、降低室內溫度、減少使用冷氣和減低耗電量、改善都市微氣候，並進而減緩都市熱島效應的現象。
	改善案例：國立台灣科學教育館

	改善前
	改善後

	[image: image29.jpg]



	[image: image30.jpg]




	台灣科學教育館改善前，毫無遮蔽的戶外空間使得戶外環境嚴重受日曬影響。
	戶外花架隔熱改善工程改善後遊客使用現況。


(10) 基地保水改善

隨著人口密度與都市開發強度之上升，透水性地表漸漸被道路與建築物等不透水性鋪面覆蓋，除了使地表溫度日益上升，更造成地表逕流量暴增而造成都市洪水。因此，如何藉由基地透水設計及廣設貯留滲透水池的手法，以促進土地之水循環能力、改善生態環境、調節微氣候、緩和氣候高溫化現象，並進而降低公共排水設施負荷、減少都市洪水發生率將是日益重要的課題。

	改善案例：行政院衛生署朴子醫院

	改善前
	改善後

	[image: image31.jpg]



	[image: image32.jpg]




	第一辦公室前方以及一側之停車場原為不透水鋪面
	以植草磚進行停車格鋪面改造，增加基地透水設計。


6、 計畫辦理時程
（一）申請單位應配合提供申請基地或建築物詳細相關圖說，並詳填基本資料表（如附表1），於105年12月15日前，函送本所委託之執行團隊（105年度為財團法人台灣建築中心）彙辦，逾期不予受理。

（二）本計畫將於105年12月31日前召開初選會議，決定初選名單，選出「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」初選勘察單位，隨即安排由服務團成員分別赴各單位進行現場勘查，並於106年2月28日前召開107年度「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」決選會議，篩選出受補助之正選及備選單位，並呈報內政部核定。

（三）受補助單位說明會預定於106年4月底前召開，由服務團提出改善之初步設計圖說、建議規範及補助預算等。

（四）本計畫預定執行時程如下表：

	
執行項目（預計完成時間）
	105
	106
	107

	
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	…
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. 發函辦理收受申請（105年12月15日前）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 書面審查及初選會議（105年12月31日前）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 現地勘查評估及決選會議（106年2月28日前）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 簽報內政部核定（106年3月31日前)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 召開補助說明會（106年4月底前）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 受補助單位編列107年度本補助案配合款預算送審（106年3月31日前）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 完成設計監造標發包作業(保留決標)（106年12月31日前）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 完成並審定細部設計圖及工程招標文件（107年2月下旬）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 完成工程標發包（107年3月下旬）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 107年度工程完工驗收結案（107年8月下旬）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（附表1）
內政部建築研究所補助中央政府機關（構）及各級國立學校
辦理107年度「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」申請基本資料
(1) 申請單位基本資料
1、 申請機關全銜：
2、 申請機關住址：
3、 改善單位完整名稱：

4、 改善建築物住址：

5、 本案承辦組室：

6、 本案聯絡人：

7、 聯絡電話：

8、 傳真號碼：

9、 手機：

10、  E-mail：
(2) 建築物基本資料

1、欲改善建築物使用性質（請勾選）

· 辦公廳類               ；主要使用時間：
· 醫院類                 ；主要使用時間：
· 住宿類                 ；主要使用時間：

· 學校類                 ；主要使用時間：
· 大型空間類             ；主要使用時間：
· 其他類：               ；主要使用時間：
2、欲改善建築物之描述

	建築物
名稱
	建築物
何年完工
	樓層數
	本建築物台電之契約容量(kW)
	本建築物用電時數(hr/年)
	本建築物使用人數
	總樓地板面積（m2）
	使用空調面積（m2）
	地下停車場面積（m2）

	
	
	地下  層
地上  層
	
	
	
	
	
	

	
	
	地下  層
地上  層
	
	
	
	
	
	


（若同一單位有多棟建築提出申請時，請增加欄位分棟填寫）
(3) 建築物能源使用資料（申請中央空調、照明、熱水設備等耗能系統者必填，餘免填）
1、 主要使用能源種類（占80%以上）？（請勾選）

· 電力          □燃料（瓦斯、重油或其他）________

2、 過去1年有無超約受罰情形？（請詳述月份及金額）。

答：

3、 台電電號為何？向台電申請之契約容量為多少（kW）？

答：
4、 是否已建置建築能源管理系統（BEMS）
	建築物
名稱
	是否建置建築能源管理系統（BEMS）
	是否為內政部建築研究所補助建置
	空氣側設備為空調箱（AHU）或小型送風機（FCU）
	建築物總電源是否集中於同一電力盤／是否已裝設集合式數位電錶
	空調系統電源是否集中於同一電力盤／是否已裝設集合式數位電錶
	冰水主機電源是否集中於同一電力盤／是否已裝設集合式數位電錶
	空氣側設備（AHU與FCU）電源是否集中於同一電力盤／是否已裝設集合式數位電錶
	水側設備（冰水泵與冷卻水泵）電源是否集中於同一電力盤／是否已裝設集合式數位電錶

	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/


（若同一單位有多棟建築提出申請時，請增加欄位分棟填寫）
5、 欲改善項目（例如空調、照明及熱水等）之歷史用電資料，俾利於追踨改善前後1年度效益計算比對，將考量優先列入補助：
	年、月
	用電度數（kWh）
	最高需量

	
	
	需量（kW)
	時段

	例：103年7月起至104年7月
	360000
	582
	尖峰

	
	
	
	

	
	
	
	

	總計
	
	
	


6、 欲改善建築物過去1年之逐月總用電量（附上前1年電費單至申請月份電費單影本亦可）：
	年、月
	用電度數（kWh）
	最高需量

	
	
	需量（kW)
	時段

	例：103年7月起至104年7月
	360000
	582
	尖峰

	
	
	
	

	
	
	
	

	總計
	
	
	


7、 平均單位面積耗電密度EUI（kWh/（m2×year））：

EUI＝年度總用電量（kWh）/總樓地板面積（m2）（扣除停車場面積）

答：
(4) 申請單位欲改善之項目及耗能問題描述
1、 欲改善之項目（可複選）

	勾選（(）
	改善項目
	備註

	
	（一）建置或升級建築能源管理系統
	建築節能類

	
	（二）高效率熱泵熱水系統節能改善
	建築節能類

	
	（三）空調系統節能策略導入節能改善
	建築節能類

	
	（四）老舊空調主機系統設備之汰舊換新節能改善
	建築節能類

	
	（五）進行測試、調整、平衡使空調系統最佳化運轉節能改善
	建築節能類

	
	（六）室內照明節能改善
	綠廳舍類

	
	（七）屋頂隔熱（含屋頂綠化）改善
	綠廳舍類

	
	（八）外遮陽改善
	綠廳舍類

	
	（九）戶外遮棚改善
	綠廳舍類

	
	（十）基地保水改善
	綠廳舍類


2、 申請單位就欲改善項目之耗能問題自我描述，並可提供預期改善計畫及節能效益（申請屋頂隔熱（含綠化）、外遮陽、戶外遮棚及基地保水等項目者無須填本項）
（可另附A4紙張說明，並儘可能詳述）：
3、 申請單位可編列自籌款金額及說明

	勾選（(）
	改善項目
	預估總改善預算（元）
	自籌款（元）
	自籌款占總改善預算之比例（%）

	
	（一）建置或升級建築能源管理系統
	
	
	

	
	（二）高效率熱泵熱水系統節能改善
	
	
	

	
	（三）空調系統節能策略導入節能改善
	
	
	

	
	（四）老舊空調主機系統設備之汰舊換新節能改善
	
	
	

	
	（五）進行測試、調整、平衡使空調系統最佳化運轉節能改善
	
	
	

	
	（六）室內照明節能改善
	
	
	

	
	（七）屋頂隔熱（含屋頂綠化）改善
	
	
	

	
	（八）外遮陽改善
	
	
	

	
	（九）戶外遮棚改善
	
	
	

	
	（十）基地保水改善
	
	
	


註：若貴單位不清楚所申請改善項目之「預估總改善預算」，者，至少請務必填寫上表中所申請改善項目之「自籌款」或「自籌款占總改善預算之比例」（至少需達30%以上），並將作為後續本所補助款之計算依據。

自籌配合款之預算編列方式說明：（請說明預算來源係編列公務預算或其他基金等）
4、 申請單位已有之節能措施及裝置（如變頻器等）：
5、 提供有利補助審查作業之照片、圖說、設備規格與文件（可另附件）：
6、 綜合意見描述：
※請於105年12月15日前將欲改善建築物或基地之基本資料填妥後，雙面列印1式5份發文檢送至本所委託之執行團隊（105年度為財團法人台灣建築中心）彙辦，以郵戳為憑，逾期或未發文皆不受理。本計畫相關內容及改善建築物申請書，可至財團法人台灣建築中心網站http://www.tabc.org.tw/首頁最新訊息區下載。
本所委託之執行團隊（105年度為財團法人台灣建築中心）聯絡人：
杜昕倫（電話：02-86676111#120、Email：alantu@tabc.org.tw）；
王冠翔（電話：02-86676111#183、Email：kyson@tabc.org.tw，傳真：02-86676397）。
年   月





西側





西側





東側





東側








PAGE  
3

